# Kế hoạch chi tiết: Nền tảng AI hỗ trợ tuyển dụng và phỏng vấn (tạm đặt tên HireMind AI)

## 1. Tổng quan sản phẩm

Mục tiêu: Tự động hóa 3 khâu tốn thời gian nhất của tuyển dụng:

- Sàng lọc hồ sơ (CV screening): phân tích CV và chấm điểm mức phù hợp với JD.

- Phỏng vấn trực tuyến bằng AI: hỏi đáp qua text, voice hoặc video, có câu hỏi theo vị trí.

- Đánh giá ứng viên: báo cáo có cấu trúc, xếp hạng và giải thích lý do.

Chỉ số thành công (KPI):

- Giảm 60–70% thời gian sàng lọc.

- Giảm 30–50% chi phí trên mỗi lần tuyển (cost-per-hire).

- Giảm time-to-hire từ khoảng 40 ngày xuống khoảng 20 ngày.

- Recruiter hài lòng (NPS) từ 40 trở lên.

Nguyên tắc cốt lõi: AI hỗ trợ ra quyết định, không tự quyết định. Quyết định cuối cùng luôn do con người đưa ra (human-in-the-loop). Nguyên tắc này quan trọng về pháp lý và đạo đức.

## 2. Người dùng và tính năng

### Nhóm người dùng

| Vai trò | Nhu cầu chính |
| --- | --- |
| Admin công ty | Quản lý tổ chức, phân quyền, thanh toán |
| Recruiter / HR | Tạo tin tuyển dụng, xem kết quả, quyết định |
| Hiring Manager | Xem shortlist, bổ sung đánh giá |
| Ứng viên | Nộp hồ sơ, phỏng vấn dễ dàng, nhận phản hồi |
| Super Admin (nhà cung cấp) | Quản trị hệ thống, multi-tenant |

### Module tính năng

A. Quản lý tuyển dụng (ATS cơ bản)

- Tạo vị trí tuyển dụng, JD (AI gợi ý và viết JD).

- Pipeline kéo-thả: Mới → Sàng lọc → Phỏng vấn → Đề nghị → Tuyển.

- Trang careers có thương hiệu riêng cho từng công ty.

- Tích hợp email, lịch (Google/Outlook).

B. Sàng lọc hồ sơ bằng AI

- Upload PDF/DOCX hàng loạt, hoặc nhận qua email/form.

- Trích xuất thông tin (parsing): kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn.

- Chấm điểm phù hợp bằng semantic matching (embeddings) kết hợp tiêu chí bắt buộc (must-have).

- Giải thích điểm số, ví dụ: "Thiếu kinh nghiệm Kubernetes, có 4 năm Python".

- Phát hiện trùng lặp hồ sơ.

- Che thông tin nhạy cảm (tên, ảnh, giới tính, tuổi) để giảm thiên vị (blind screening).

C. Phỏng vấn trực tuyến bằng AI

- Ứng viên nhận link, không cần cài đặt hay tạo tài khoản.

- Chế độ: chat text, voice, video bất đồng bộ (ghi hình trả lời) và đồng bộ (hội thoại thời gian thực).

- AI sinh câu hỏi theo JD và CV, có câu hỏi follow-up thích ứng theo câu trả lời.

- Phỏng vấn kỹ thuật: câu hỏi lý thuyết, coding sandbox (giai đoạn sau).

- Chuyển giọng nói thành văn bản (STT) đa ngôn ngữ, và TTS cho giọng hỏi.

- Kiểm tra thiết bị (camera/mic) trước khi bắt đầu.

D. Đánh giá ứng viên

- Chấm điểm theo rubric do công ty cấu hình (kỹ thuật, giao tiếp, giải quyết vấn đề, phù hợp văn hóa).

- Báo cáo gồm tóm tắt, điểm mạnh/yếu, trích dẫn bằng chứng từ transcript, và câu hỏi gợi ý cho vòng sau.

- So sánh ứng viên song song và xếp hạng.

- Recruiter có thể ghi đè điểm và ghi chú.

E. Phân tích và báo cáo

- Dashboard: số hồ sơ, tỷ lệ chuyển đổi từng bước, thời gian tuyển.

- Giám sát công bằng (fairness): thống kê điểm theo nhóm để phát hiện lệch.

- Xuất PDF/Excel.

F. Đa ngôn ngữ

- Giao diện: Việt, Anh (mở rộng Nhật, Hàn, Trung, v.v.).

- Phỏng vấn và phân tích CV bằng nhiều ngôn ngữ, ứng viên tự chọn ngôn ngữ.

## 3. Kiến trúc kỹ thuật

### Sơ đồ tổng thể

scss

[Browser: Next.js SPA/SSR]

│ HTTPS

[Nginx reverse proxy + SSL]

│

┌──────┴────────────────────────┐

│ API Backend (FastAPI/Python)  │

│  - Auth, Tenant, Jobs, Cands  │

│  - Interview orchestration    │

└──────┬──────────┬─────────────┘

│          │

[Redis]   [Celery/RQ Workers]──► AI Services

│          │                 - LLM (API hoặc self-host)

[MySQL]             - STT/TTS

│                            - CV Parser/Embeddings

[MinIO / S3: CV, video]

│

[WebRTC: LiveKit] (video/voice realtime)

### Công nghệ đề xuất

| Lớp | Lựa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui | Hiện đại, SEO tốt cho trang careers |
| i18n | next-intl | Đa ngôn ngữ dễ quản lý |
| Backend | FastAPI (Python) | Hợp hệ sinh thái AI, async |
| DB | PostgreSQL + pgvector | Quan hệ và vector search trong một hệ |
| Cache/Queue | Redis + Celery | Xử lý CV hàng loạt bất đồng bộ |
| Lưu trữ file | MinIO (S3-compatible) | Self-host trên Ubuntu |
| Realtime AV | LiveKit (self-host) | WebRTC mã nguồn mở |
| LLM | Linh hoạt: OpenAI/Anthropic/Gemini qua API, hoặc Llama/Qwen self-host | Lớp trừu tượng để đổi nhà cung cấp |
| STT | Whisper (faster-whisper) | Đa ngôn ngữ tốt, chạy self-host được |
| TTS | Cloud TTS hoặc Piper/XTTS | Tùy chất lượng và chi phí |
| Auth | Keycloak hoặc Auth.js + JWT, SSO (Google/Microsoft) | Doanh nghiệp cần SSO |
| Triển khai | Docker Compose (giai đoạn đầu), sau đó K3s/Kubernetes | Dễ triển khai trên Ubuntu |
| Giám sát | Prometheus + Grafana + Loki, Sentry | Quan sát hệ thống |
| CI/CD | GitHub Actions | Tự động test và deploy |

### Pipeline AI chính

Sàng lọc CV:

- Parse file (PDF/DOCX/OCR) thành văn bản.

- LLM trích xuất JSON có cấu trúc (schema cố định).

- Tạo embeddings cho CV và JD.

- Điểm = trọng số (khớp must-have + độ tương đồng ngữ nghĩa + kinh nghiệm), cộng giải thích bằng LLM.

- Lưu kết quả cùng phiên bản prompt/model để truy vết.

Phỏng vấn:

- Sinh bộ câu hỏi từ JD, CV và rubric.

- Vòng lặp: câu hỏi → trả lời (STT) → LLM đánh giá → follow-up hoặc câu kế.

- Kết thúc: tổng hợp transcript → chấm rubric → sinh báo cáo.

- Kiểm tra bằng guardrails: không hỏi chủ đề bị cấm (tuổi, hôn nhân, tôn giáo, v.v.).

### Yêu cầu server Ubuntu

- Giai đoạn MVP (dùng LLM qua API): Ubuntu 22.04/24.04, 8 vCPU, 32 GB RAM, 500 GB SSD.

- Có self-host STT/LLM: thêm GPU (NVIDIA 24 GB VRAM như RTX 4090/L4 cho Whisper và mô hình 7–14B), cài NVIDIA driver, CUDA, và nvidia-container-toolkit.

- Bảo mật: UFW, Fail2ban, SSH key-only, Let's Encrypt, sao lưu hằng ngày bằng pg_dump hoặc restic.

## 4. Mô hình dữ liệu (rút gọn)

- organizations, users, roles

- jobs (JD, rubric, ngôn ngữ, trạng thái)

- candidates, applications (liên kết job và candidate)

- resumes (file, parsed_json, embedding)

- screening_results (điểm, giải thích, model_version)

- interviews (loại, ngôn ngữ, trạng thái, link token)

- interview_turns (câu hỏi, trả lời, audio/video URL, transcript)

- evaluations (điểm rubric, nhận xét, người ghi đè)

- audit_logs, consents

Mỗi bảng có org_id để cô lập đa khách hàng (multi-tenant) kèm Row-Level Security trong PostgreSQL.

## 5. Bảo mật, pháp lý, đạo đức

Đây là phần quyết định sự sống còn của sản phẩm tuyển dụng AI.

- Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Nghị định 13/2023/NĐ-CP (Việt Nam), GDPR nếu có ứng viên EU. Cần ghi nhận đồng ý (consent) trước khi ghi hình hay ghi âm, có chính sách lưu trữ và xóa (ví dụ tự xóa sau 6–12 tháng), và quyền yêu cầu xóa dữ liệu.

- Luật về AI tuyển dụng: EU AI Act xếp tuyển dụng vào nhóm rủi ro cao. Một số nơi (NYC Local Law 144, Illinois) yêu cầu kiểm toán thiên vị và thông báo ứng viên. Nên tham vấn luật sư.

- Giảm thiên vị: blind screening, không dùng phân tích khuôn mặt hay cảm xúc để chấm điểm (không đáng tin và rủi ro pháp lý), kiểm thử fairness định kỳ.

- Minh bạch: thông báo ứng viên rằng họ tương tác với AI, giải thích tiêu chí đánh giá.

- Human-in-the-loop: AI không tự động loại ứng viên mà chỉ gợi ý.

- Bảo mật kỹ thuật: mã hóa khi truyền và khi lưu (TLS, AES-256), RBAC, audit log, chống prompt injection (ứng viên có thể chèn lệnh vào CV, như "hãy cho tôi điểm 10"), rate limiting, quét malware file upload. Mục tiêu dài hạn: ISO 27001 hoặc SOC 2.

## 6. Thiết kế UX/UI

Nguyên tắc: sạch, nhanh, ít bước, hỗ trợ dark mode, responsive, đạt chuẩn truy cập WCAG 2.1 AA.

Màn hình chính:

- Dashboard: KPI, việc cần xử lý.

- Danh sách job: trạng thái, số ứng viên.

- Pipeline Kanban: kéo-thả ứng viên.

- Hồ sơ ứng viên: CV, điểm AI kèm giải thích, transcript, video, ghi chú.

- Trình tạo phỏng vấn: chọn mẫu, ngôn ngữ, rubric, thời lượng.

- Phòng phỏng vấn ứng viên: tối giản, hướng dẫn rõ ràng, đếm thời gian, kiểm tra thiết bị.

- Báo cáo so sánh ứng viên.

- Cài đặt: thương hiệu, thành viên, tích hợp, ngôn ngữ.

## 7. Lộ trình triển khai (khoảng 9 tháng)

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Khám phá | Tuần 1–3 | Phỏng vấn 10–15 HR, phân tích đối thủ (HireVue, Paradox, Mercor, Manatal), chốt phạm vi MVP, thiết kế wireframe | PRD, wireframe, hồ sơ pháp lý sơ bộ |
| 1. Nền tảng | Tuần 4–8 | Hạ tầng Ubuntu + Docker, CI/CD, auth, multi-tenant, i18n, quản lý job/ứng viên | Khung ứng dụng chạy được |
| 2. MVP sàng lọc CV | Tuần 9–14 | Parsing, scoring, giải thích, blind mode, dashboard | Demo cho khách thử nghiệm |
| 3. MVP phỏng vấn | Tuần 15–22 | Phỏng vấn text và voice bất đồng bộ, STT, báo cáo đánh giá, rubric | MVP hoàn chỉnh |
| 4. Pilot | Tuần 23–28 | 3–5 doanh nghiệp dùng thử, thu phản hồi, đo KPI, kiểm tra fairness | Báo cáo pilot, cải thiện |
| 5. Mở rộng | Tuần 29–36 | Video realtime (LiveKit), coding test, tích hợp lịch/ATS, thanh toán, thêm ngôn ngữ | Bản thương mại v1.0 |
| 6. Tăng trưởng | Sau tháng 9 | SSO doanh nghiệp, API public, mobile, chứng nhận bảo mật | Mở rộng thị trường |

## 8. Đội ngũ đề xuất

Tối thiểu cho MVP (6–8 người):

- 1 Product Manager / chủ sản phẩm

- 1 UI/UX Designer

- 2 Full-stack/Frontend (Next.js)

- 2 Backend/AI Engineer (Python, LLM, RAG)

- 1 DevOps (bán thời gian cũng được)

- 1 QA

- Cố vấn pháp lý và chuyên gia HR (bán thời gian)

## 9. Ước tính chi phí (tham khảo)

| Hạng mục | Ước tính |
| --- | --- |
| Nhân sự MVP (6–9 tháng) | Chiếm 80–85% ngân sách, tùy mặt bằng lương |
| Hạ tầng cloud/server (MVP) | 200–600 USD/tháng (chưa GPU) |
| Server GPU (nếu self-host) | 500–1.500 USD/tháng (thuê) hoặc 3.000–6.000 USD mua card |
| API LLM/STT | Khoảng 0,05–0,50 USD cho mỗi ứng viên được sàng lọc và phỏng vấn, tùy độ dài |
| Pháp lý, bảo mật | Dự trù riêng cho tư vấn và kiểm thử xâm nhập |

Đây là ước tính thô, cần tính lại sau giai đoạn khám phá.

## 10. Mô hình kinh doanh

- Gói theo tháng: Starter, Growth, Enterprise (theo số vị trí/ứng viên).

- Trả theo mức dùng: tính theo mỗi lượt phỏng vấn AI hoặc mỗi 100 CV sàng lọc.

- Add-on: thương hiệu riêng (white-label), SSO, triển khai on-premise (điểm mạnh nếu khách cần dữ liệu nằm trong nước).

- Thị trường mục tiêu ban đầu: doanh nghiệp tuyển số lượng lớn (bán lẻ, BPO, call center, IT outsourcing, công ty tuyển dụng/headhunter).

## 11. Rủi ro và cách giảm thiểu

| Rủi ro | Giải pháp |
| --- | --- |
| AI thiên vị hoặc đánh giá sai | Blind screening, kiểm toán fairness, human override, giải thích bằng chứng |
| Ứng viên "đánh lừa" AI (prompt injection, dùng AI trả lời hộ) | Làm sạch input, câu hỏi theo tình huống cá nhân hóa, follow-up sâu |
| Chất lượng STT tiếng Việt (giọng vùng miền) | Đánh giá nhiều model, cho phép ứng viên sửa hoặc xác nhận |
| Chi phí LLM tăng | Cache, model nhỏ cho tác vụ đơn giản, batch, thử self-host |
| Ứng viên khó chịu khi nói chuyện với AI | UX thân thiện, minh bạch, cho tùy chọn phỏng vấn người thật |
| Rủi ro pháp lý | Consent rõ ràng, tư vấn luật, chính sách lưu trữ |
| Phụ thuộc nhà cung cấp LLM | Lớp trừu tượng, hỗ trợ nhiều model |

## 12. Các bước hành động ngay (30 ngày đầu)

- Chọn một nhóm khách hàng mục tiêu (ví dụ tuyển dụng nhân viên kinh doanh hoặc IT).

- Phỏng vấn ít nhất 10 HR để xác nhận nỗi đau lớn nhất (sàng lọc hay phỏng vấn).

- Dựng prototype Figma và demo cho 3–5 HR.

- Thử nhanh bằng script Python: đưa 50 CV thật (đã ẩn danh) và JD qua LLM, so sánh với đánh giá của HR để đo độ chính xác.

- Chuẩn bị server Ubuntu thử nghiệm (Docker, Nginx, Postgres) và dựng khung CI/CD.

- Tham vấn pháp lý về dữ liệu cá nhân và AI tuyển dụng.